**План график**

                **Отключений электрической энергии на Июнь 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 05.06  | С 09:00 до 17:00 | П.г.т. Шаля, ТП 52, фидер «Быт», ВЛ 0,38 кВ | Замена опор  |  |
| 11.06 | С 09.00 до 15.00 | п.г.т. Шаля ТП 27, фидер № 1, ВЛ 0,38 кВ  | Замена опор |  |

Начальник ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попов