План график

Отключений электрической энергии на август 2021г.

| Дата | Время Отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-6 августа | с 09.00 до 17.00 | Фидер НОВ | Замена опор | г. Екатеринбург |
| 4 августа | с 13:00ч до 16:00ч | Фидер № 7 | Обрезка веток тополей | п.г.т. Шаля |
| 5 августа | с 13:00ч до 16:00ч | фидер № 7 | Обрезка веток тополей. Уборка | п.г.т. Шаля |
| 9 августа | с 09.00 до 17.00 | Фидер «Пекарня» | Расчистка охраной зоны ВЛ 10 кВ | п. Колпаковка |

Начальник ПТО                                                            _______________ С.В. Попов