**План график**

                **Отключений электрической энергии на сентябрь 2021г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 9-10 сентября | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 2 | Замена опор | п. Верх-Нейвинский |
| 13 – 15Сентября | с 09.00 до 16:00  | Фидер № 1 | Замена опор | п. Колпаковка |
| 16 Сентября  | с 13:00ч до 16:00ч | фидер № 11 | Обрезка веток тополей. Уборка | п.г.т. Шаля |
| 20 августа | с 09.00 до 17.00 | Фидер НОВ | Расчистка охраной зоны ВЛ 10 кВ | г. Екатеринбург |

Начальник ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попов