План график

Отключений электрической энергии на Декабрь 2021 г.

| Дата | Время Отключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 Декабря | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 1 | Замена опор | п. Колпаковка |
| 6 – 10 Декабря | с 09.00 до 16:00 | Фидер № 1 | Замена опор | п. Колпаковка |

Начальник ПТО                                                            _______________ С.В. Попов